小提琴智能陪练小程序

产品需求文档（PRD）

版本：V1.0

日期：2026年4月

# 目录

- 1. 项目概述

- 2. 目标用户

- 3. 核心功能

- 4. 商业模式

- 5. 技术架构

- 6. 开发计划

# 1. 项目概述

## 1.1 产品背景

随着素质教育的普及，中国约有4000万琴童（6-14岁）学习乐器。然而，家长普遍面临以下痛点：

- 不懂音乐，无法辅导孩子练习

- 专业陪练老师费用高昂（150-300元/课时）且难预约

- 孩子练习时无法实时获知音准、节奏是否正确

## 1.2 产品定位

一款面向琴童家长的小提琴/弦乐智能陪练小程序，通过AI音准检测技术帮助琴童在练习时实时检测音准和节奏是否正确。

## 1.3 价值主张

专业：专注小提琴/弦乐，精度高于泛化产品

便捷：微信小程序即开即用，无需下载App

实惠：年费299元仅为竞品（一起练琴699元）的43%

# 2. 目标用户

## 2.1 主要用户

琴童家长：孩子6-14岁，正在学习小提琴/弦乐

用户特征：

- 有一定的教育消费意愿，愿意为孩子投资

- 工作繁忙，陪伴时间有限

- 使用微信频率高，习惯小程序生态

## 2.2 次要用户

- 成人自学者：希望独立学习小提琴

- 器乐老师：用于辅助教学

# 3. 核心功能

## 3.1 MVP阶段（Phase 1）

音准检测：实时识别演奏音高，与标准音高对比，显示偏差值

简单评分：基于音准准确度和稳定性给出综合评分

基础调音器：帮助乐器调弦

节拍器：辅助练习节奏

## 3.2 Phase 1.1（粘性增强）

练琴打卡：每日练习记录，连续打卡激励

成长记录：练习时长、得分趋势图

## 3.3 Phase 2.0（差异化）

AI点评：指出具体错误音符和纠正建议

练习建议：根据薄弱环节推荐练习曲目

## 3.4 功能优先级矩阵

| 功能 | 优先级 | 阶段 |
| --- | --- | --- |
| 音准检测 | P0（核心） | MVP |
| 评分系统 | P0（核心） | MVP |
| 调音器 | P1（重要） | MVP |
| 节拍器 | P1（重要） | MVP |
| 打卡记录 | P2（增强） | Phase 1.1 |
| AI点评 | P2（增强） | Phase 2.0 |

# 4. 商业模式

## 4.1 定价策略

采用免费增值（Freemium）模式，每个功能限次数体验：

| 层级 | 功能 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 免费 | 调音器 + 节拍器 + 音准检测 + 评分 | 各功能总共10-20次体验 |
| 付费（年费299元） | 全部功能无限使用 | 无限制 |
| 付费（含打卡） | 打卡 + 成长记录 + AI点评 | 无限制 |

## 4.2 竞品定价对比

| 产品 | 年费 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 小叶子钢琴陪练 | 2899元 | 钢琴为主 |
| 一起练琴 | 699元 | 11种乐器，含小提琴 |
| 我们的小程序 | 299元 | 专注弦乐，微信生态 |

## 4.3 收入预测（保守估算）

假设：

- 上线第一年：5万免费用户，5%转化率 = 2500付费用户

- 年费收入：2500 x 299元 = 74.75万元

盈亏平衡点：约100-200付费用户（覆盖开发+运维成本）

# 5. 技术架构

## 5.1 技术选型

| 模块 | 技术方案 |
| --- | --- |
| 前端 | 微信小程序（原生开发） |
| 后端 | 微信云开发（云函数 + 云数据库） |
| AI能力 | 第三方音准SDK（Azure音频分析 / 音兔API） |
| 支付 | 微信支付（小程序订阅） |

## 5.2 系统架构图

微信小程序

- 音频采集（wx.createInnerAudioContext）

- 音准SDK调用（REST API / SDK）

- 评分引擎（本地计算 + 云函数辅助）

- 数据存储（云数据库）

- 微信支付（订阅付费）

## 5.3 第三方SDK选型建议

- Azure 音频分析：精度高，有免费额度（推荐）

- 音兔API：专注乐器检测，中文支持好

- 自研方案（长期）：积累数据后训练模型

# 6. 开发计划

## 6.1 MVP阶段（预计4-6周）

| 周次 | 模块 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 第1周 | 项目搭建 | 小程序注册、开发者工具、项目框架搭建 |
| 第2-3周 | 核心功能 | 音频采集模块、音准SDK集成、评分引擎 |
| 第4周 | 辅助功能 | 调音器、节拍器、UI美化 |
| 第5-6周 | 商业化 | 免费限次功能、微信支付集成、测试上线 |

## 6.2 后续迭代

- Phase 1.1（2-3周）：打卡记录、成长趋势

- Phase 2.0（4-6周）：AI点评、练习建议

— 文档结束 —